## Slide 1
PROPUESTA DE PROYECTO CAPSTONE · INGENIERÍA INFORMÁTICA
DentMatch
Grupo Ockham: Benjamín Canales · Jorge Curiqueo · Joaquín Rohland
Docente: Felipe Antonio Krauss Benavente

## Slide 2
CONTEXTO Y RELEVANCIA
Un problema real en la formación clínica
Los estudiantes de Odontología deben conseguir pacientes específicos para cumplir sus requisitos clínicos, mientras muchas personas no acceden a atención dental por su costo. Ambos problemas hoy se resuelven de forma manual, lenta y poco confiable.
Búsqueda ineficiente
Estudiantes publican en redes sociales y esperan respuestas sin garantía de que el procedimiento coincida.
Baja confiabilidad
Contactos que no se presentan, cancelan o no tienen intención real de atenderse.
Falta de acceso
Personas sin recursos no saben dónde encontrar atención dental de bajo costo.
02

## Slide 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
¿Qué es DentMatch?
DentMatch es una plataforma web que conecta a estudiantes de Odontología que necesitan pacientes para procedimientos clínicos, con personas que buscan atención dental accesible. Utiliza un motor de coincidencias apoyado en inteligencia artificial que cruza procedimiento, ubicación y disponibilidad de ambas partes.
Clasificación con IA
Interpreta lenguaje cotidiano del paciente y lo asocia a un procedimiento.
Matching automático
Recomienda coincidencias según procedimiento, comuna y disponibilidad.
Perfiles verificados
Universidad, año de carrera y certificado de alumno regular.
Chat con moderación
Coordinación directa con alertas de contenido inapropiado.
FLUJO GENERAL
Estudiante crea perfil verificado con procedimientos y disponibilidad
El paciente verificado describe su necesidad en lenguaje cotidiano
La IA clasifica automáticamente la solicitud
El sistema genera coincidencias relevantes
Ambos coordinan la atención por chat
03

## Slide 4
PERFIL DE EGRESO Y COMPETENCIAS
Perfil de egreso y aspiraciones personales
El proyecto consolida las competencias de la carrera de Ingeniería en Informática al abordar el desarrollo de una solución tecnológica.
A nivel técnico, exige la construcción de una plataforma web, abarcando la arquitectura de software y la integración de inteligencia artificial. A nivel de gestión, el proyecto aplica estándares de la industria (IEEE 830) para la especificación de requisitos y planificación.
Benjamín Canales
Este proyecto me permite desarrollar competencias en análisis de datos y desarrollo de software, áreas en las que deseo especializarme profesionalmente, aplicándolas a un problema con impacto social concreto.
Jorge Curiqueo
Me interesó el proyecto por su aporte social y estudiantil. Es una oportunidad para desarrollar un proyecto estructurado desde cero, integrando IA y bases de datos, áreas de principal interés para mi futuro profesional .
Joaquín Rohland
Este proyecto me motiva porque resuelve una problemática real que afecta a muchos estudiantes. Mi interés personal está en el desarrollo web y la integración de inteligencia artificial, y DentMatch me permite trabajar en ambas áreas de manera aplicada.
04

## Slide 5
FACTIBILIDAD
¿Por qué es realizable en un semestre?
Alcance acotado
MVP de 5 épicas priorizadas, con enfoque principal en la búsqueda y matching de interesados en dar tratamientos y recibirlos.
Equipo con fundamentos
3 integrantes con conocimientos previos en desarrollo, datos e IA, y responsabilidades definidas.
Problema validado
Caso real dentro del propio equipo: estudiante de Odontología que vivió la dificultad de conseguir pacientes.
Tecnología accesible
Stack Propuesto: Backend: FastAPI (Python).
Frontend: HTML, CSS, JS con Bootstrap.
Base de datos relacional: PostgreSQL Gemini API: Para clasificación de solicitudes, moderación de contenido y el matching. Pruebas: jmeter y postman.
ALCANCE DEL MVP
Registro y verificación de estudiantes.
Publicación de solicitudes.
Clasificación automática con IA.
Matching por procedimiento/ubicación/disponibilidad.
Chat de coordinación con moderación.
05

## Slide 6
OBJETIVOS
Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo general
Desarrollar una plataforma web funcional que conecte a estudiantes de Odontología con pacientes, utilizando inteligencia artificial para clasificar solicitudes, generar coincidencias relevantes, con un chat para coordinarse y apoyar la moderación de contenido.
01
Autenticación y perfiles
Registro verificado de estudiantes y pacientes.
02
Búsqueda y clasificación
Publicación de solicitudes con clasificación por IA.
03
Matching automático
Motor de coincidencias por procedimiento, comuna y fecha.
05
Moderación asistida
Detección de spam o contenido inapropiado en conversaciones.
04
Coordinación por chat
Canal directo para acordar fecha, hora y lugar de atención.
06

## Slide 7
METODOLOGÍA
Metodología de trabajo
Desarrollo iterativo adaptado al calendario académico, organizado en épicas dimensionadas con Puntos de Función y estimadas en equipo mediante Poker Planning. La documentación de requisitos sigue el estándar IEEE 830. Se aplica un enfoque ágil, basado en Scrum, ajustado a nuestro equipo de tres integrantes.
Especificación
Definición de épicas y criterios según el estándar ERS IEEE 830.
Desarrollo iterativo
Construcción por épica, priorizando valor y dependencias técnicas. Cada épica siendo desarrollada de 1 a 3 semanas según su complejidad.
Verificación
Pruebas unitarias y integración ejecutadas al cierre de cada épica, más validación con usuarios reales antes de la entrega final.
Documentación
Registro de arquitectura, base de datos y manual de uso.
ROLES DEL EQUIPO
Benjamín Canales
Líder de Proyecto + Backend
Jorge Curiqueo
Desarrollo IA y Datos
Joaquín Rohland
Frontend + Desarrollo IA
07

## Slide 8
PLAN DE TRABAJO
Poker Planning — semanas 5 a 14
ÉPICA
SEMANA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
001 · Autenticación y perfiles
5 PF
002 · Búsqueda y publicación
3 PF
003 · Matching con IA
8 PF
004 · Coordinación de hora por chat
5 PF
Fin épica 004. Chat entre estudiante y paciente funcional
005 · Moderación asistida
5 PF
Fin épica 005. Moderación de spam y contenido inapropiado en el chat
08
Fin épica 001. Creación y autenticación de perfiles funcional
Fin épica 003. Matching con IA integrado
Fin épica 002. Búsqueda y publicación de ofertas funcional.

## Slide 9
PLAN DE TRABAJO
Facilitadores y obstaculizadores
Facilitadores
Problema validado con un caso real dentro del propio equipo.
Equipo motivado con conocimientos previos en desarrollo, IA y datos.
Tecnologías accesibles, gratuitas y ampliamente documentadas.
Roles y responsabilidades definidos desde el inicio del proyecto.
Obstaculizadores
Integración de IA
Mitigado con APIs y clasificadores pre-entrenados con costo accesible y datasets orientados a lo requerido.
Privacidad y datos sensibles
Se envía a la API externa solo el texto necesario para la clasificación, sin datos de identificación del paciente.
Adopción de usuarios
Validación temprana con estudiantes y pacientes reales.
09
MVP definido con 5 épicas priorizadas, lo que reduce el riesgo de no completar el desarrollo dentro del plazo de 14 semanas.

## Slide 10
EVIDENCIAS
Evidencias del logro de cada actividad
Evidencia técnica
Repositorio Git con historial de commits por épica.
Pruebas unitarias e integración documentadas.
API documentada (especificación de endpoints).
Evidencia funcional
Demostración del MVP con casos de uso reales.
Sesiones de prueba con estudiantes y pacientes.
Registro de retroalimentación aplicada.
Evidencia documental
Documento de requisitos en formato estándar.
Diagramas de arquitectura y base de datos.
Bitácora de decisiones.
10
Demuestra el avance real del desarrollo y la calidad del código a lo largo del proyecto.
Demuestra que el sistema cumple su propósito con usuarios reales, no solo en teoría.
Respalda que el proyecto sigue los estándares y decisiones quedan trazables.

## Slide 11
Un proyecto viable y con impacto real
DentMatch integra nuestras competencias del perfil de egreso y aspiraciones, lo que nos permite aplicar desarrollo, arquitectura, análisis de datos e Inteligencia Artificial. El proyecto no solo representa el cierre de nuestra formación profesional, sino una solución viable, trazable y con un valor social concreto.