DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: DentMatch

Revisión: [01]

13/10/2026

Definition of Done

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Historias de Usuario	4

4.1	Historia 001	4

4.1.1	Definición	4

4.1.2	Criterios de Aceptación	4

4.2	Historia 002	4

4.2.1	Definición	4

4.2.2	Criterios de Aceptación	4

5	Backlog	5

5.1	Historias con su peso relativo	5

5.2	Backlog priorizado	5

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/10/2026 | 01 | Jorge Curiqueo, Joaquin Rohland | Creación y definición del DoD |

Documento validado por las partes en fecha: 13/10/2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Benjamín Canales | Líder del Proyecto y Backend |
| Jorge Curiqueo | IA y Datos |
| Joaquin Rohland | IA y Frontend |

# Historias de Usuario

## Historia 001: Registro Pacientes

### Definición

Como persona que busca atención dental, quiero registrarme en la plataforma con mi nombre, correo y contraseña, para poder publicar solicitudes de atención odontológica.

### DoD de Negocio

- El sistema debe permitir el registro con rol "paciente" sin solicitar documentos adicionales.

- El sistema debe rechazar el registro si el correo ya está en uso.

- El sistema debe almacenar la contraseña únicamente como hash, nunca en texto plano.

- En caso de campos obligatorios vacíos, el sistema debe mostrar un mensaje de error específico sin crear el usuario.

### DoD Técnico

- El modelo de datos y los esquemas de validación (Pydantic/SQLAlchemy) asociados al registro están creados y probados.

- La lógica de encriptación (bcrypt) se ejecuta antes de la inserción en la base de datos.

- Los endpoints de la API (FastAPI) devuelven los códigos de estado HTTP correctos (ej: 201 Creado, 400 Bad Request).

- El código se encuentra versionado, subido a la rama principal de GitHub y ha pasado la validación de pares.

- El Diagrama de Clases y el Modelo Entidad-Relación (ER) reflejan la tabla de usuarios.

## Historia 002: Registro de Estudiante con certificado

### Definición

Como estudiante de Odontología, quiero registrarme ingresando nombre, correo, contraseña, universidad, año de carrera y certificado de alumno regular, para que mi perfil quede en verificación antes de poder ofrecer mi disponibilidad.

### DoD de Negocio

- El sistema debe exigir la carga de un certificado (PDF, JPG o PNG) cuando el rol sea "estudiante".

- campos obligatorios nombre, correo, universidad, año, contraseña y certificado.

- el perfil queda en “En Verificación” y no aparece en búsquedas hasta ser validado.

- El sistema debe rechazar archivos que superen los 5 MB o que no sean de un formato permitido.

- El sistema no debe crear el usuario si el formato de archivo no es aceptado.

### DoD Técnico

- El modelo de datos y esquemas para la extensión del perfil de estudiante están implementados.

- El endpoint de FastAPI maneja correctamente la subida de archivos y valida su tamaño/extensión antes de guardar.

- Las consultas a la base de datos (Supabase) están optimizadas y previenen inyecciones SQL.

- El código se encuentra versionado, subido a la rama principal de GitHub y con validación de pares.

- Los diagramas de Arquitectura y ER están actualizados para incluir el manejo de archivos.

## Historia 003: Inicio de Sesión

### Definición

Como usuario registrado (estudiante o paciente), quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mi cuenta de forma segura.

### DoD de Negocio

- El sistema debe validar que el correo y la contraseña coincidan con un registro existente.

- El sistema debe responder con un mensaje genérico ("correo o contraseña incorrectos")

- El sistema debe redirigir al usuario autenticado a la página principal.

- El sistema no debe iniciar sesión ni redirigir al usuario si los datos son incorrectos.

### DoD Técnico

- La lógica de autenticación (verificación de hash bcrypt) está implementada correctamente.

- El endpoint devuelve los códigos de estado HTTP correspondientes (ej: 200 OK, 401 Unauthorized).

- El sistema genera y retorna un token de acceso seguro (JWT o sesión) tras la autenticación.

- El código se encuentra en la rama principal de GitHub tras pasar la validación de pares.

- El diagrama de secuencia del proceso de Login está documentado y actualizado.

## Historia 004: Publicar Solicitud (Estudiante)

### Definición

Como estudiante, quiero publicar el procedimiento que necesito realizar, indicando mi disponibilidad y comuna de atención, para que los pacientes puedan encontrarme.

### DoD de Negocio

- El sistema debe validar que el usuario sea un Estudiante.

- mostrar la publicación solo en resultados de búsqueda y solo si el perfil del estudiante está Activo.

- El sistema debe permitir al usuario editar o borrar publicación.

- El sistema no debe publicar la solicitud con una descripción vacía.

### DoD Técnico

- Los modelos de datos de "Solicitud de Estudiante" están configurados con sus respectivas claves foráneas en Supabase.

- La API de FastAPI cuenta con middlewares para verificar que el rol del usuario que realiza la petición sea "Estudiante".

- Los endpoints manejan correctamente las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar).

- El código se encuentra subido a la rama principal de GitHub y validado por el equipo.

- El Modelo ER está actualizado con las tablas de solicitudes y catálogo.

## Historia 005: Publicar Solicitud (Paciente)

### Definición

Como paciente, quiero describir mi necesidad dental para que la plataforma la registre para que el sistema la clasifique y me recomiende estudiantes.

### DoD de Negocio

- El sistema debe validar que el usuario sea un Paciente.

- El sistema debe permitir al usuario editar o borrar publicación.

- El sistema no debe publicar la solicitud con una descripción vacía.

- campo de texto libre de máximo 500 caracteres, que acepta lenguaje no técnico.

### DoD Técnico

- el esquema Pydantic con max_length=500 valida correctamente el límite de caracteres y campos no nulos.

- La API de FastAPI verifica el rol de "Paciente" antes de insertar datos.

- El endpoint devuelve los códigos HTTP adecuados y maneja errores de validación.

- El código fuente está en la rama principal de GitHub y aprobado por pares.

- El diagrama de clases refleja las interacciones de publicación del paciente.

## Historia 006: Buscar y filtrar publicaciones

### Definición

Como estudiante o paciente, quiero filtrar las publicaciones por procedimiento, comuna y disponibilidad, para encontrar coincidencias relevantes rápidamente.

### DoD de Negocio

- El sistema debe permitir filtrar por procedimiento, comuna de forma simultánea y disponibilidad por fechas.

- El sistema debe mostrar un mensaje claro cuando no hay resultados para los filtros aplicados.

- El sistema no debe mostrar ninguna publicación si no hay coincidencias.

- solo aparecen perfiles de estudiantes Activos.

### DoD Técnico

- El endpoint de búsqueda en FastAPI acepta parámetros de consulta (query parameters) opcionales y combinables.

- Las consultas en SQLAlchemy/Supabase están optimizadas para búsquedas complejas (ej: uso de ilike o indexación de comunas).

- Las consultas a la base de datos están protegidas contra inyecciones SQL.

- El código se encuentra versionado en la rama principal de GitHub y validado.

- La documentación de Swagger (/docs) detalla correctamente los parámetros de filtrado disponibles.

## Historia 007: Clasificación automática de solicitudes con IA y Matching

### Definición

Como paciente, quiero que mi descripción en lenguaje cotidiano sea clasificada automáticamente en un procedimiento del catálogo oficial, para no tener que conocer términos técnicos odontológicos.

### DoD de Negocio

- El sistema debe clasificar la solicitud en uno de los procedimientos del catálogo con un nivel de confianza mínimo definido por el equipo.

- el paciente puede editar manualmente la clasificación después de que la IA publique la solicitud.

- Si la IA no logra clasificar con suficiente confianza, el sistema debe marcar la solicitud para revisión manual en vez de asignar un procedimiento incorrecto.

- El sistema no debe enviar información personal identificable del paciente a la API externa de IA.

- El sistema debe calcular un puntaje de coincidencia considerando procedimiento, ubicación y disponibilidad.

- El sistema debe mostrar al menos las 5 coincidencias con mayor puntaje, si existen.

### DoD Técnico

- La integración con la API de IA (NLP) está implementada manejando tiempos de espera (timeouts) y errores.

- El algoritmo de matching para calcular el score está programado de forma eficiente en el backend o mediante funciones SQL.

- Los datos personales son ofuscados o filtrados antes de ser enviados al modelo de IA.

- El código se encuentra en GitHub, en la rama principal y con revisión técnica aprobada.

- El diagrama de Arquitectura ilustra claramente la comunicación entre FastAPI, Supabase y el servicio de IA externo.

## Historia 008: Visualización del Match

### Definición

Como estudiante o paciente, quiero ver el detalle de cada coincidencia (nombre, procedimiento, comuna y si existe supervisión docente), para decidir con quién coordinar la atención.

### DoD de Negocio

- El sistema debe mostrar solo la información necesaria para decidir.

- El sistema debe permitir solicitar atención y que esta quede en un estado “pendiente”.

- El sistema no debe mostrar información sensible.

### DoD Técnico

- Los esquemas de respuesta (Pydantic) exponen explícitamente solo los campos permitidos y omiten datos sensibles (correos, IDs internos).

- El endpoint devuelve los códigos de estado HTTP correctos al realizar acciones de "Aceptar" o "Rechazar" el match.

- El estado de la coincidencia se actualiza de manera transaccional en la base de datos.

- El código está consolidado en la rama principal de GitHub, revisado por el equipo.

- el diagrama de estados debe usar los estados que define el Backlog: “Pendiente” y “Archivada”.

## Historia 009: Detección automática de contenido inapropiado

### Definición

Como administrador de la plataforma, quiero que los mensajes del chat sean analizados automáticamente, para detectar spam o contenido inapropiado sin revisar cada conversación manualmente.

### DoD de Negocio

- El sistema debe generar una alerta interna cuando la IA detecte spam o contenido inapropiado, sin bloquear mensajes automáticamente.

- las alertas de la IA aparecen en el panel de moderación del administrador.

- El sistema no debe bloquear ni eliminar ningún mensaje automáticamente.

### DoD Técnico

- analizar el mensaje después de guardarlo y en segundo plano, para no bloquear el envío.

- Las tablas de base de datos registran correctamente el estado de moderación y motivo sin borrar el registro físico.

- El endpoint o tarea en segundo plano no bloquea la experiencia del usuario (respuestas rápidas).

- El código se encuentra verificado en la rama principal de GitHub.

- El modelo ER y el Diagrama de Clases reflejan los nuevos atributos y relaciones para reportes y logs de moderación.

## Historia 010: Reporte Manual de usuario

### Definición

Como usuario de la plataforma, quiero reportar manualmente un mensaje o conversación, para alertar al equipo sobre un comportamiento inapropiado que la IA no haya detectado.

### DoD de Negocio

- El sistema debe permitir reportar un mensaje seleccionando un motivo predefinido.

- El sistema debe registrar quién reportó y en qué momento.

- El sistema debe permitir a un administrador revisar los reportes, descartarlos o eliminar contenido desde un panel exclusivo del rol administrador.

- El sistema no debe dejar reportar un mensaje sin motivo.

### DoD Técnico

- el endpoint valida que el motivo esté dentro de la lista predefinida, y las rutas de admin verifican el rol.

- Las consultas permiten a los administradores listar y filtrar reportes de forma eficiente.

- El modelo de datos asegura la integridad relacional entre el usuario que reporta, el mensaje y el motivo.

- El código está aprobado y mergeado en la rama principal de GitHub.

- El diagrama de Arquitectura refleja el panel de acceso exclusivo para el rol "Administrador".

## Historia 011: Chat en tiempo real

### Definición

Como estudiante o paciente con un match aceptado, quiero chatear en tiempo real con la otra persona, para coordinar la fecha y el lugar de la atención.

### DoD de Negocio

- el chat se inicia con “Solicitar atención” (solicitud “Pendiente”), y la API verifica que exista esa solicitud y que la conversación no esté “Archivada”.

- Los mensajes deben entregarse en tiempo real, sin necesidad de refrescar la página, mensajes de hasta 1000 caracteres.

- El sistema debe guardar el historial completo de la conversación.

- El sistema no debe dejar chatear entre usuarios sin match.

### DoD Técnico

- La comunicación bidireccional está implementada exitosamente utilizando WebSockets en FastAPI.

- La API verifica a nivel de base de datos que exista un "Match Aceptado" antes de permitir la conexión WebSocket.

- Todos los mensajes transmitidos por WebSocket se persisten paralelamente en Supabase.

- El código de la mensajería asíncrona está testeado, versionado en GitHub y validado por pares.

- El diagrama de Arquitectura documenta la comunicación persistente vía WebSockets.