DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: DentMatch

Revisión: [01]

19/10/2026

Sprint Backlog

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Resumen de los sprints	4

4.1	Sprints realizados	4

4.2	Cómo se calculan las métricas	4

5	Sprint 1 (semanas 1 a 4)	5

5.1	Objetivo del sprint	5

5.2	Historias comprometidas	5

5.3	Tareas del sprint	5

5.4	Cumplimiento de los criterios de aceptación	6

5.5	Resumen por historia	7

6	Sprint 2 (semanas 5 a 7)	8

6.1	Objetivo del sprint	8

6.2	Historias comprometidas	8

6.3	Tareas del sprint	8

6.4	Cumplimiento de los criterios de aceptación	9

6.5	Resumen por historia	10

7	Trabajo pendiente	11

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/10/2026 | 01 | Benjamín Canales | Registro del Sprint Backlog de los sprints 1 y 2. |

Documento validado por las partes en fecha: 19/10/2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Benjamín Canales | Líder de Proyecto + Backend |
| Jorge Curiqueo | Desarrollador IA + Datos |
| Joaquín Rohland | Desarrollador IA + Frontend |

# Resumen de los sprints

Este documento registra el Sprint Backlog de los dos primeros sprints del proyecto DentMatch: las historias comprometidas, su desglose en tareas, el responsable de cada una y su estado al cierre del sprint. Los criterios de aceptación corresponden a los definidos en el Product Backlog. Lo que no se logró completar se mantiene como pendiente.

## Sprints realizados

| Sprint | Duración | Historias | Puntos | Tareas completadas | Criterios cumplidos | Historias cerradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 4 semanas (semanas 1 a 4) | H001, H002, H006 | 11 | 17 de 19 (89 %) | 6 de 12 (50 %) | 0 de 3 (0 de 11 puntos) |
| Sprint 2 | 3 semanas (semanas 5 a 7) | H003, H004, H007, H008 | 18 | 10 de 14 (71 %) | 9 de 14 (64 %) | 2 de 4 (5 de 18 puntos) |
| Total | 7 semanas | 7 historias | 29 | 27 de 33 (82 %) | 15 de 26 (58 %) | 2 de 7 (5 de 29 puntos) |

## Cómo se calculan las métricas

| Métrica | Cómo se calcula |
| --- | --- |
| Tareas completadas | Tareas con estado Hecho sobre el total de tareas del sprint. Mide el avance del trabajo ejecutado. |
| Criterios cumplidos | Criterios de aceptación del Product Backlog que se cumplen sobre el total de criterios de las historias del sprint. Mide que parte de lo prometido funciona. |
| Historias cerradas (regla estricta) | Una historia se cierra, y suma sus puntos, solo cuando cumple todos sus criterios de aceptación. |

# Sprint 1 (semanas 1 a 4)

## Objetivo del sprint

Contar con el registro, el inicio de sesión y los perfiles de usuario, junto con la publicación y búsqueda de solicitudes y la verificación de estudiantes por el administrador.

Estado del sprint: finalizado. Duración: 4 semanas.

## Historias comprometidas

| Historia | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |
| H001 | Autenticación y perfiles de usuario | 5 |
| H002 | Búsqueda y publicación de solicitudes | 3 |
| H006 | Verificación de estudiantes por el administrador | 3 |
| Total |  | 11 |

## Tareas del sprint

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia 001 (Autenticación y perfiles de usuario) |  |  |  |  |
| S1-01 | Formulario de registro de estudiantes y pacientes | Joaquín Rohland | Hecho | register.html, register.js |
| S1-02 | Endpoint de registro con validaciones (correo y RUT únicos, 4.º año o superior, rol admin bloqueado) | Jorge Curiqueo | Hecho | POST /api/registro |
| S1-03 | Cifrado de contraseñas con hash (bcrypt) | Jorge Curiqueo | Hecho | app/auth.py |
| S1-04 | Estado inicial "En Verificación" del perfil de estudiante | Jorge Curiqueo | Hecho | Tabla perfil_estudiante |
| S1-05 | Inicio de sesión con token JWT y redirección según el rol | Jorge Curiqueo y Joaquín Rohland | Hecho | POST /api/login, login.html, session.js |
| S1-06 | Edición del perfil de estudiante y de paciente | Benjamín Canales y Joaquín Rohland | Hecho | PUT /api/perfil/*, perfil-modal.js |
| S1-07 | Carga del certificado de alumno regular | Por asignar | Pendiente | — |
| Historia 002 (Búsqueda y publicación de solicitudes) |  |  |  |  |
| S1-08 | Publicación de solicitudes del paciente (título, descripción, área, urgencia, comuna) | Benjamín Canales | Hecho | POST /api/solicitudes |
| S1-09 | Edición y cancelación de solicitudes | Benjamín Canales | Hecho | PATCH /api/solicitudes/{id} |
| S1-10 | Requerimientos y ramos del estudiante (API) | Benjamín Canales | Hecho | /api/requerimientos, /api/ramos |
| S1-11 | Búsqueda de casos con filtros para el estudiante | Benjamín Canales | Hecho | GET /api/casos |
| S1-12 | Búsqueda de estudiantes con filtros para el paciente | Benjamín Canales | Hecho | GET /api/estudiantes |
| S1-13 | Portal del paciente: publicación, búsqueda y lista de solicitudes | Joaquín Rohland | Hecho | PortalPaciente.html |
| S1-14 | Portal del estudiante: casos, requerimientos y ramos | Joaquín Rohland | Hecho | PortalEstudiante.html |
| S1-15 | Mensajes amigables cuando no hay resultados | Joaquín Rohland | Hecho | portal-paciente.js, portal-estudiante.js |
| Historia 006 (Verificación de estudiantes por el administrador) |  |  |  |  |
| S1-16 | Listado y cambio del estado de verificación de estudiantes (solo administrador) | Benjamín Canales | Hecho | GET /api/admin/estudiantes |
| S1-17 | Creación segura del usuario administrador | Benjamín Canales | Hecho | scripts/crear_admin.py |
| S1-18 | Revisión del certificado por el administrador | Por asignar | Pendiente | — |
| Pruebas automáticas |  |  |  |  |
| S1-19 | Pruebas automáticas de seguridad, administrador y estudiante (13 pruebas) | Benjamín Canales | Hecho | tests/test_seguridad.py, test_admin.py, test_estudiante.py |

Tareas completadas: 17 de 19 (89 %).

## Cumplimiento de los criterios de aceptación

| Criterio de aceptación | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Historia 001 (Autenticación y perfiles de usuario) |  |  |
| Formulario con los campos obligatorios: nombre, RUT, correo, universidad, año, contraseña y certificado | Pendiente | Falta el campo para subir el certificado de alumno regular. |
| Contraseñas almacenadas de forma encriptada mediante hashing | Cumplido | Usamos hash con bcrypt para almacenar y encriptar las contraseñas |
| Perfil en estado "En Verificación" y no visible en búsquedas hasta ser validado | Pendiente | El estado inicial existe, pero el perfil aún aparece en las búsquedas. |
| Rechazo del registro si el correo o el RUT ya existen; estudiante de 4.º año o superior | Cumplido | Validado en el backend (error 400). |
| Historia 002 (Búsqueda y publicación de solicitudes) |  |  |
| Campo de texto libre de máximo 500 caracteres, con lenguaje no técnico | Pendiente | El campo existe, pero nos falta el límite de 500 caracteres. |
| La IA clasifica la descripción en una categoría de procedimiento predefinida | Pendiente | Hoy el paciente elige el área, la IA con Gemini aún está en desarrollo. |
| El paciente edita manualmente la clasificación después de publicar | Pendiente | La edición existe en la API, nos falta el botón en el portal. |
| Mensaje amigable cuando no hay resultados | Cumplido | Presente en ambos portales. |
| Historia 006 (Verificación de estudiantes por el administrador) |  |  |
| Solo el administrador lista estudiantes y cambia su estado de verificación | Cumplido | Validado por rol en la API. |
| Filtro del listado por estado (En Verificación, Activo o Rechazado) | Cumplido | Contamos con un parámetro de Estado en el listado. |
| El administrador revisa el certificado antes de validar al estudiante | Pendiente | Depende de la carga del certificado. |
| El rol administrador no se puede crear desde el registro público | Cumplido | Se crea con un script interno. |

## Resumen por historia

| Historia | Criterios cumplidos | Porcentaje | Historia cerrada | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H001 | 2 de 4 | 50 % | No | 0 de 5 |
| H002 | 1 de 4 | 25 % | No | 0 de 3 |
| H006 | 3 de 4 | 75 % | No | 0 de 3 |
| Total | 6 de 12 | 50 % | 0 de 3 | 0 de 11 |

# Sprint 2 (semanas 5 a 7)

## Objetivo del sprint

Permitir que estudiantes y pacientes se vinculen y coordinen la atención mediante postulaciones y citas, y avanzar en la coordinación por chat y en las recomendaciones de coincidencias.

Estado del sprint: finalizado. Duración: 3 semanas.

## Historias comprometidas

| Historia | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |
| H003 | Matching y recomendaciones con IA | 8 |
| H004 | Coordinación de hora | 5 |
| H007 | Agendamiento de citas | 3 |
| H008 | Completar tratamiento | 2 |
| Total |  | 18 |

## Tareas del sprint

| ID | Tarea | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia 003 (Matching y recomendaciones con IA) |  |  |  |  |
| S2-01 | Tarjeta de estudiante con nombre, universidad, año, comuna y supervisión docente | Benjamín Canales | Hecho | PortalPaciente.html |
| S2-02 | Puntaje de coincidencia (procedimiento, ubicación y disponibilidad) | Benjamín Canales | Pendiente | — |
| S2-03 | Listado de máximo 10 resultados por página, de mayor a menor puntaje | Benjamín Canales | Pendiente | — |
| Historia 004 (Coordinación de hora) |  |  |  |  |
| S2-04 | Postulaciones en ambos sentidos con estado "Pendiente" ("Solicitar atención" y "Postular a caso") | Benjamín Canales | Hecho | POST /api/postulaciones |
| S2-05 | Respuesta, rechazo y cancelación de postulaciones | Benjamín Canales | Hecho | /responder, /cancelar |
| S2-06 | Chat privado en tiempo real (mensajes de hasta 1000 caracteres e historial) | Joaquín Rohland | Pendiente | — |
| S2-07 | Bloqueo de la conversación (estado "Archivada") | Jorge Curiqueo | Pendiente | — |
| Historia 007 (Agendamiento de citas) |  |  |  |  |
| S2-08 | Agendamiento de citas sobre una postulación aceptada (solo estudiante) | Benjamín Canales | Hecho | POST /api/citas |
| S2-09 | Validación de fecha no pasada y de permisos (el paciente solo cancela) | Benjamín Canales | Hecho | app/routers/citas.py |
| S2-10 | Listado de citas por usuario, con filtro de próximas | Benjamín Canales | Hecho | GET /api/citas |
| S2-11 | Modificación de la cita y cambio a Realizada o Cancelada | Benjamín Canales | Hecho | PATCH /api/citas/{id} |
| Historia 008 (Completar tratamiento) |  |  |  |  |
| S2-12 | Completar tratamiento: solicitud Completada, citas Realizadas y avance del requerimiento | Benjamín Canales | Hecho | POST /api/postulaciones/{id}/completar |
| S2-13 | Bloqueo de un segundo cierre del mismo tratamiento | Benjamín Canales | Hecho | Respuesta 409 |
| Pruebas automáticas |  |  |  |  |
| S2-14 | Pruebas automáticas del flujo completo: solicitudes, postulaciones, citas y resúmenes (21 pruebas) | Benjamín Canales | Hecho | tests/test_flujo.py |

Tareas completadas: 10 de 14 (71 %).

## Cumplimiento de los criterios de aceptación

| Criterio de aceptación | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Historia 003 (Matching y recomendaciones con IA) |  |  |
| Puntaje de coincidencia según procedimiento, ubicación y disponibilidad | Pendiente | Pendiente de desarrollo. |
| Máximo de 10 resultados por página, ordenados de mayor a menor puntaje | Pendiente | El listado actual no se ordena por puntaje. |
| Tarjeta con nombre, universidad, año, procedimiento, comuna y supervisión docente | Cumplido | Presente en el portal del paciente. |
| Historia 004 (Coordinación de hora) |  |  |
| El chat se inicia con "Solicitar atención", creando una solicitud en estado "Pendiente" | Pendiente | El botón y el estado Pendiente existen, pero aún falta el chat. |
| Mensajes de hasta 1000 caracteres, con historial cronológico y estado de envío | Pendiente | Pendiente de desarrollo. |
| Bloqueo de la conversación por cualquiera de las partes (estado "Archivada") | Pendiente | Pendiente de desarrollo. |
| Historia 007 (Agendamiento de citas) |  |  |
| Solo el estudiante agenda, y únicamente sobre una postulación aceptada | Cumplido | Es validado en la API. |
| La fecha de la cita no puede estar en el pasado | Cumplido | Error 422 visible ante fechas pasadas. |
| El estudiante modifica la cita o la marca Realizada o Cancelada; el paciente solo la cancela | Cumplido | Permisos por rol. |
| Cada usuario ve solo sus citas, con opción de ver las próximas | Cumplido | Filtro para ver próximas citas. |
| Historia 008 (Completar tratamiento) |  |  |
| Solo el estudiante completa un tratamiento, sobre una postulación aceptada | Cumplido | Validado en la API. |
| La solicitud pasa a "Completada" y las citas agendadas a "Realizada" | Cumplido | Probado con pruebas automáticas. |
| El requerimiento suma una unidad y pasa a "Completado" al llegar a la cantidad requerida | Cumplido | Probado con pruebas automáticas. |
| No se permite completar dos veces el mismo tratamiento | Cumplido | Error 409 visible. |

## Resumen por historia

| Historia | Criterios cumplidos | Porcentaje | Historia cerrada | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H003 | 1 de 3 | 33 % | No | 0 de 8 |
| H004 | 0 de 3 | 0 % | No | 0 de 5 |
| H007 | 4 de 4 | 100 % | Sí | 3 de 3 |
| H008 | 4 de 4 | 100 % | Sí | 2 de 2 |
| Total | 9 de 14 | 64 % | 2 de 4 | 5 de 18 |

# Trabajo pendiente

El siguiente trabajo no se completó en los sprints 1 y 2 y se mantiene como pendiente. Se incorporará a la planificación del Sprint 3, junto con la Historia 005 (Moderación asistida por IA).

| Pendiente | Historia | Sprint de origen |
| --- | --- | --- |
| Carga del certificado de alumno regular (PDF, JPG o PNG, máximo 5 MB) | Historia 001 | Sprint 1 |
| Exclusión de las búsquedas de los estudiantes que aún no están validados | Historia 001 | Sprint 1 |
| Límite de 500 caracteres en la descripción de la solicitud | Historia 002 | Sprint 1 |
| Clasificación automática de la solicitud con IA (Gemini y diccionario JSON) | Historia 002 | Sprint 1 |
| Botón para editar la clasificación de la solicitud en el portal del paciente | Historia 002 | Sprint 1 |
| Revisión del certificado por parte del administrador | Historia 006 | Sprint 1 |
| Puntaje de coincidencia (procedimiento, ubicación y disponibilidad) | Historia 003 | Sprint 2 |
| Listado de máximo 10 resultados por página, ordenado por puntaje | Historia 003 | Sprint 2 |
| Chat privado en tiempo real (mensajes de hasta 1000 caracteres e historial) | Historia 004 | Sprint 2 |
| Bloqueo de la conversación (estado "Archivada") | Historia 004 | Sprint 2 |