}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jorge Curiqueo, Joaquín Rohland, Benjamín Canales. |
| --- | --- |
| Rut | 21.531.690-4 - 21.368.587-2 - 21.520.000-0. |
| Carrera | Ingeniería en Informática. |
| Sede | Duoc UC Alameda. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | DentMatch. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Desarrollo de aplicaciones web, aplicación de inteligencia artificial en proyectos de software, gestión de proyectos TI, manejo y seguridad de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, los estudiantes de Odontología que necesitan pacientes para completar sus prácticas y procedimientos clínicos deben buscarlos de manera informal —a través de redes sociales, WhatsApp o contactos personales—, lo que resulta desordenado y no siempre permite encontrar personas que realmente requieran el procedimiento necesario. Este problema es relevante para el campo laboral de la informática porque puede resolverse mediante una plataforma tecnológica que ordene y optimice ese proceso de búsqueda, aportando valor tanto a estudiantes de Odontología (que logran completar su formación clínica) como a la comunidad (que accede a atención dental a bajo costo). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar DentMatch, una plataforma web que conecta a estudiantes de Odontología con personas que buscan atención dental de bajo costo. Los estudiantes crean un perfil verificado indicando los procedimientos que necesitan realizar, su disponibilidad y lugar de atención, mientras que los pacientes registran su necesidad —incluso en lenguaje cotidiano— y son clasificados automáticamente mediante inteligencia artificial. Un motor de coincidencias cruza ambas necesidades considerando procedimiento, ubicación y disponibilidad, y un chat de coordinación (con apoyo de IA para moderar contenido) permite que ambas partes se pongan de acuerdo para concretar la atención. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica competencias de desarrollo de software (construcción de la plataforma web), aplicación de inteligencia artificial (clasificación de solicitudes y sistema de matching) y gestión de proyectos TI (planificación del trabajo en épicas, estimación y organización del equipo), todas necesarias para resolver un problema real de coordinación entre dos partes con información dispersa. |
| Relación con los intereses profesionales | Jorge Curiqueo: Elegí este proyecto porque representa un problema real y concreto, no una idea sin base práctica. Desde el inicio del proceso de ideación, lo que me motivó fue la posibilidad de integrar inteligencia artificial como uno de los componentes centrales de la solución, un área hacia la que me inclino fuertemente en mi desarrollo profesional, además de claramente poder trabajar y mejorar otros aspectos como BDD, que es uno de mis puntos más flojos. Joaquín Rohland: Este proyecto me motiva porque resuelve una problemática real que afecta a muchos estudiantes de carreras de salud. Mi interés personal está en el desarrollo web y la integración de inteligencia artificial, y DentMatch me permite trabajar en ambas áreas de manera aplicada. En particular, el desafío de desarrollar un sistema de IA que sea útil, preciso y fácil de usar para cualquier persona, sin importar su nivel técnico, representa exactamente el tipo de problema que quiero resolver en mi carrera profesional. Benjamín Canales: La motivación principal para desarrollar DentMatch surge de una experiencia cercana y concreta: mi pareja, estudiante de Odontología, enfrenta constantemente la dificultad de conseguir pacientes para sus procedimientos clínicos. Ver la preocupación que esto genera, tanto en sus calificaciones como en su avance académico, me impulsó a buscar una solución tecnológica real. Este proyecto me permite desarrollar competencias en ciencia de datos y desarrollo de software, áreas en las que deseo especializarme profesionalmente, aplicándolas a un problema con impacto social concreto. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar considerando: (1) el semestre académico, con un plan de trabajo distribuido entre las semanas 5 y 14. (2) las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título entran en el perfil de tiempo posible para hacer este proyecto. (3) materiales y tecnologías accesibles y en su mayoría gratuitas (APIs y datasets). (4) factores externos que facilitan su desarrollo, como el equipo con conocimientos previos en desarrollo, IA y datos, y un problema validado con un caso real conocido por el propio equipo. (5) factores externos que podrían dificultarlo como por ejemplo: el manejo de datos sensibles de salud (mitigado almacenando solo la información estrictamente necesaria) y la adopción por parte de los usuarios en un modelo de dos lados (mitigado con validación temprana mediante sesiones de prueba con usuarios reales). |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web funcional que conecte a estudiantes de Odontología con pacientes, utilizando inteligencia artificial para clasificar solicitudes, generar coincidencias relevantes y apoyar la coordinación y moderación de contenido. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar un sistema de autenticación y perfiles verificados para estudiantes y pacientes. - Desarrollar la publicación y clasificación automática de solicitudes de atención mediante IA. - Construir un motor de coincidencias (matching) por procedimiento, ubicación y disponibilidad. - Implementar un canal de chat para que estudiante y paciente coordinen fecha, hora y lugar de atención. - Incorporar un sistema de moderación asistida por IA que detecte spam o contenido inapropiado en las conversaciones del chat. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de DentMatch vamos a adoptar una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a nuestro equipo y al calendario académico. El trabajo está organizado en épicas dimensionadas con Puntos de Función (PF) y estimadas mediante el uso de Planning Poker, mientras que los requisitos se documentan siguiendo el estándar IEEE 29148. Cada épica pasa por cuatro etapas iterativas: - Especificación: definición de requisitos y criterios de aceptación según IEEE29148. - Desarrollo iterativo: construcción de la épica en ciclos de 1 a 3 semanas, priorizando valor y dependencias técnicas. - Verificación: Pruebas unitarias e integración al cierre de cada épica, más validación con usuarios reales antes de la entrega final. - Documentación: documento de requisitos, diagrama de arquitectura, base de datos y bitácora de decisiones. Épicas: - Autenticación de Perfiles: 5PF y duración entre la semana 5-6. - Búsqueda y publicación de solicitudes: 3PF y duración por la semana 7. - Matching con IA: 8PF y duración entre la semana 8-10 - Coordinación de hora por chat: 5PF y duración entre la semana 11-12. - Moderación asistida: 5PF y duración entre la semana 13-14. Stack y Herramientas: - Backend: FastAPI (Python) - Frontend: HTML, CSS, JS con Bootstrap - Base de datos: PostgreSQL - IA: API de Gemini (clasificación, matching y moderación) - Pruebas: JMeter y Postman - Control de versiones: Git, con commits organizados por épica. Roles y responsabilidades del equipo: - Benjamin Canales: Líder de Proyecto + Backend. Responsable de: Coordinación del equipo y el plan de trabajo; desarrollo del backend; arquitectura del sistema - Jorge Curiqueo: Desarrollo IA + Datos. Motor de clasificación y matching con IA; modelado y gestión de la base de datos. - Joaquín Rohland: Frontend + Desarrollo IA. Interfaz de usuario; apoyo en componentes de IA para moderación de contenido.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Creación y autenticación de perfiles | Repositorio Git con el módulo de registro, login y verificación de estudiantes (universidad, año de carrera, certificado de alumno regular) funcionando, junto con sus pruebas unitarias y de integración documentadas. | Permite constatar que la base del sistema (la identidad verificada de ambas partes) está construida y probada, requisito previo para cualquier otra funcionalidad. |
| Avance | Búsqueda y publicación de ofertas | Demo funcional de publicación de solicitudes (estudiante y paciente) y del módulo de búsqueda/filtrado por procedimiento, comuna y disponibilidad, junto con la documentación de sus endpoints (API). | Evidencia que el flujo central del negocio (encontrar y publicar necesidades odontológicas) opera de extremo a extremo antes de incorporar la capa de IA. |
| Final | Matching con IA | Demostración del motor de matching integrado con la API de Gemini, mostrando la clasificación automática de solicitudes en lenguaje cotidiano y la generación de coincidencias relevantes, con pruebas de carga (JMeter) y funcionales (Postman). | Es el componente de mayor complejidad e innovación del proyecto; su funcionamiento correcto valida la hipótesis central de DentMatch (conectar automáticamente oferta y demanda de procedimientos). |
| Final | Coordinación por chat | Demo del chat de coordinación entre estudiante y paciente, incluyendo el registro de conversación y las pruebas de integración del módulo. | Demuestra que, una vez generado un match, ambas partes cuentan con un canal funcional para acordar fecha, hora y lugar de atención. |
| Final | Moderación asistida | Evidencia de la detección automática de spam y contenido inapropiado en el chat (casos de prueba con mensajes válidos e inválidos), más registro de la retroalimentación aplicada tras la validación con usuarios reales. | Sustenta que la plataforma resguarda la seguridad y pertinencia de las interacciones, un requisito no funcional clave dado que involucra coordinación de atención de salud. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos y gestión de proyectos TI | Especificación de Requisitos (ERS) y planificación | Definir y documentar los requisitos de las 5 épicas, junto con el dimensionamiento en PF y la planificación vía Planning Poker. | Plantilla IEEE 29148, reuniones de equipo, planilla de Puntos de Función | Semanas 1-4 | Benjamin Canales (lidera) con Jorge Curiqueo y Joaquín Rohland | Facilitador: problema validado con caso real dentro del equipo. Riesgo: subestimar la complejidad de la épica de IA si no se detalla bien en esta etapa. |
| Diseño y construcción de software (backend, seguridad de datos) | Épica 001 – Autenticación y perfiles | Implementar el registro, verificación, certificado de alumno regular y autenticación de estudiantes y pacientes, con contraseñas encriptadas y confirmación de correo. | FastAPI, PostgreSQL, servicio de envío de correo, Git | Semanas 5-6 | Benjamín Canales (backend) y Jorge Curiqueo (datos) | Facilitador: tecnología conocida por el equipo. Dificultad posible: flujo de verificación manual de certificados puede generar cuellos de botella si no se define bien el panel de administración. |
| Diseño y construcción de software (frontend/backend, experiencia de usuario) | Épica 002 – Búsqueda y publicación de solicitudes | Desarrollar el ingreso de solicitudes en lenguaje libre y el buscador con filtros por comuna y disponibilidad, con resultados dinámicos. | FastAPI, PostgreSQL, Bootstrap, Postman | Semana 7 | Benjamín Canales (backend) y Joaquín Rohland (frontend) | Épica más acotada del MVP (3 PF); riesgo bajo si la épica 001 se entrega sin atrasos. |
| Aplicación de inteligencia artificial y análisis de datos | Épica 003 – Matching y recomendaciones con IA | Integrar la API de Gemini para clasificar automáticamente las solicitudes en lenguaje cotidiano y calcular el puntaje de coincidencia (procedimiento, ubicación, disponibilidad). | API de Gemini, FastAPI, PostgreSQL, JMeter | Semana 8-10 | Jorge Curiqueo (Desarrollo IA y Datos), Joaquin Rohland (Desarrollo IA) y Benjamín Canales (backend) | Mayor complejidad e incertidumbre técnica del proyecto. Mitigado usando una API pre-entrenada de bajo costo en lugar de entrenar un modelo propio. |
| Aplicación de IA, ética y seguridad de la información | Épica 004 – Moderación asistida por IA | Implementar la detección de spam/contenido inapropiado en los chats, el reporte manual de usuarios y el panel de administración para revisar reportes. | API de Gemini, FastAPI, panel de administración, Postman | Semana 11-12 | Joaquín Rohland y Jorge Curiqueo | Cuidado con privacidad: solo se envía a la API externa el texto necesario, sin datos identificatorios del paciente. |
| Diseño y construcción de software (comunicación en tiempo real) | Épica 005 – Coordinación de hora (chat) | Construir el chat privado estudiante–paciente con historial persistente, notificaciones de nuevo mensaje y opción de archivar la conversación. | FastAPI (WebSockets), PostgreSQL, Bootstrap | Semana 13-14 | Joaquín Rohland (frontend) y Benjamín Canales (backend) | El sistema no reserva horas automáticamente, solo facilita la coordinación; esto reduce el alcance y el riesgo de esta épica. |
| Comunicación técnica y gestión de proyectos | Documentación final y cierre del proyecto | Consolidar la ERS, los diagramas de arquitectura y base de datos, la bitácora de decisiones y el manual de uso; preparar la demostración del MVP con usuarios reales. | Repositorio Git, plantillas de documentación, usuarios de prueba (estudiantes y pacientes) | Semana 14 (transversal a todo el proyecto) | Todo el equipo, coordinado por Benjamín Canales | Facilitador: documentación registrada de forma continua durante cada épica, evitando acumular todo el trabajo al final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Preparación de idea de Proyecto. | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y perfiles de Usuario. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda y publicación de solicitudes. |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matching y recomendaciones con IA. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinación por chat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Moderación asistida por IA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Documentación y Presentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.